Smlouva o dílo

na realizaci akce

##### „Restaurování barokních soch -sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase“

___________________________________________________________________________

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel		: Město Zákupy

Zastoupený		: Ing. Radkem Lípou – starostou města

Sídlo			: Borská č.p. 5,  471 23 Zákupy

IČO			: 00261114

DIČ			: CZ00261114

Bankovní spojení	               : Komerční banka, a. s., Česká Lípa

Číslo účtu		:  19 -5721421/0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Povolení MK ČR

Bankovní spojení

(dále jen zhotovitel)

II.

ÚČEL SMLOUVY

2.1.

Účelem této smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v odst. III. této smlouvy zhotovitelem. Dílo je zařazeno do Programu regenerace MPR a MPZ 2014 Ministerstva kultury České republiky.

III.

NÁZEV

##### „Restaurování barokních soch -sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase“

IV.

PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1.

Předmětem plnění této smlouvy je restaurování díla specifikovaného v odstavci III. této smlouvy zhotovitelem a závazek objednatele toto dílo převzít, zaplatit zhotoviteli plnou cenu za jeho provedení a poskytnout zhotoviteli součinnost při plnění této smlouvy.

4.2.

Předmětem díla je restaurování objektu zhotovitelem spočívající v provedení tohoto díla: Restaurátorské práce kamenické. Tyto práce jsou podrobněji specifikovány ve zhotovitelově nabídce – položkovém rozpočtu, který jako příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje jako součást díla předat restaurátorskou zprávu s dokumentací, kterou zhotovitel vypracuje ve dvou vyhotoveních v kvalitě a rozsahu restaurátorské zprávy v souladu s § 10 vyhlášky MK ČR č. 66/1988 jako prováděcího předpisu k zák. č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a ostatními příslušnými předpisy.

4.4.

Zhotovitel tímto převádí na objednatele veškerá práva duševního vlastnictví včetně autorských práv k rest. zprávě za účelem jejich použití v dalších opravách a úpravách díla nebo prezentaci díla. Cena za převod těchto autorských a jiných práv z duševního vlastnictví je součástí ceny díla dle odstavce VI. této smlouvy.

4.5.

Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny odborné práce v nejvyšší odborné kvalitě odborníky s příslušným specializovaným vzděláním nebo praxí v oboru restaurování.

4.6.

Sochy sv. Walburgy, sv. Prokopa a sv. Kosmase jsou součástí kulturní památky: Kamenný most před kapucínským klášterem – Zákupy, Rejstříkové číslo USKP:17766/5-3441 na p.p.č. 840/1, 822 v k.ú. Zákupy.

V.

DOBA PLNĚNÍ  A REALIZAČNÍ PODMÍNKY

5.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu v následujících termínech:

·  Termín zahájení díla je stanoven po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do 15. 7. 2014

·  Termín dokončení díla je stanoven nejpozději na 30. 9. 2014

5.2.

Objednatel se zavazuje umožnit nutný přístup k místu plnění.

5.3.

Podpisem této smlouvy přebírá zhotovitel sochy k provedení díla a za sochy přebírá plnou odpovědnost, a to zejména za manipulaci s nimi.

VI.

# CENA DÍLA

6.1.

Za provedení díla si smluvní strany stanovily smluvní cenu díla určenou dohodou ve výši CZK bez DPH. Ke smluvní ceně bude připočítána příslušná sazba DPH 15% -  platná v době provádění díla. Celková cena včetně DPH je stanovena na CZK. (slovy:……………….)

6.2.

Tato cena nemůže být měněna. Soupis prací obsahuje položkový rozpočet na provedení díla ve zhotovitelově nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je smluvní cena nejvýše přípustná, kterou je možno upravit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

6.3.

Cena pokrývá zhotovení díla i veškeré nákladové položky nutné k realizaci díla, včetně případných inflačních vlivů.

6.4.

Další vícepráce budou řešeny po domluvě mezi oběma stranami.

VII.

PLATBY A FAKTUROVÁNÍ

7.1.

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena po skončení realizace předmětu díla na základě řádného protokolárního předání restaurovaného objektu a po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY

8.1.

Pro případ porušení smluvních povinností byly sjednány níže uvedené smluvní pokuty v případě nesplnění termínu provedení díla ze strany zhotovitele, tj. ukončení všech prací podle smlouvy, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny za provedení díla za každý den prodlení.

8.2.

Při nedodržení termínu úhrady může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z neuhrazené částky za každý den z prodlení.

8.3.

Zhotoviteli nepřísluší náhrada od objednatele za jakékoli poškození prací, materiálů, výrobků apod., ke kterému došlo v důsledku trestné činnosti, nedbalosti ze strany zhotovitele, nedostatku zkušeností ze strany zhotovitele.

8.4.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

9.1.

Zhotovitel odpovídá za vady způsobené při realizaci díla.

9.2.

Záruční doba na dílo této smlouvy je 60 měsíců na stálobarevnost a neměnnost tvarů od data protokolárního předání díla.

9.3.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré škody a náklady, které vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací.

X.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1.

Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této smlouvy a obecně závazných platných právních přepisů, zejména:

a)   umožnit oprávněným pracovníkům objednatele a zástupcům památkové péče provádět průběžnou kontrolu díla.

b)   při provádění všech prací dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků v místě plnění díla.

10.2.

Zhotovitel není oprávněn pověřit zhotovením díla třetí osoby bez souhlasu objednatele.

10.3.

Rozsah, náplň, projekt zařízení staveniště, nezbytné úpravy ploch pro potřeby restaurátorského zásahu, včetně dočasných přípojek elektro apod. je věcí zhotovitele díla. Zhotovitel je oprávněn převézt předmět díla do ateliéru. O tomto kroku je povinen zhotovitel informovat objednatele.

10.4.

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i rozpracovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla.

10.5.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech, ve znění prováděcích předpisů a jeho prováděcími předpisy.

10.6.

Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací ode dne převzetí díla restaurátorský deník. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů v rest. deníku nelze považovat za změny nebo dodatky této smlouvy o dílo.

XI.

VYŠŠÍ MOC, RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

11.1.

Pokud nastoupí vyšší moc, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.

11.2.

Pro případ poškození materiálu nebo rozpracovaného díla apod. má zhotovitel sjednané pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele (pojišťovna…………….., číslo pojistné smlouvy). Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě povolení k restaurování MK ČR. Pojištění v základním rozsahu je sjednáno s limitem plnění …………..CZK.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.

V případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, zejména zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení, nebo práce či materiál, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky nebo nebudou v souladu s touto smlouvou, stanoví objednatel zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po uplynutí této lhůty má objednatel právo odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti a ukončit zhotoviteli právo pokračovat na díle. V tomto případě nedojde k úhradě prací dosud provedených zhotovitelem.

12.2.

Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení smlouvy ze strany objednatele, vyjma případu bodu 12.1. této smlouvy, uhradí objednatel veškeré prokazatelné náklady zhotoviteli za dílo, které bylo zhotovitelem realizováno bez jakýchkoli vad v plném rozsahu.

12.3.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele převezme od zhotovitele rozpracované dílo a obě smluvní strany o tomto předání sepíší předávací protokol, kde bude uveden stav prací ke dni ukončení smlouvy, vady a nedodělky na díle. Tento protokol bude sloužit pro další případné vyúčtování smluvních stran.

12.4.

V případě ukončení smlouvy ze strany objednatele se smluvní strany dohodly, že na část díla, kterou objednatel od zhotovitele převzal, na základě předávacího protokolu, se vztahují záruční podmínky podle této smlouvy.

12.5.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel jedno.

13.2.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: cenová nabídka zhotovitele s položkovým rozpočtem, který zastupuje soupis výkonů zhotovitele.

13.3.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.4.

Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky.

13.5.

Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

V Zákupech dne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .						 	 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Město Zákupy								     za zhotovitele