příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci

Smlouva o dílo

Objednatel : 	město Zákupy

zastoupená:		Ing. Radkem Lípou, starostou

Borská 5

471 23 Zákupy

IČO:			00261114

(dále jen “objednavatel“)

a

Společnost:

IČ:

DIČ:

sídlem:

zastoupená:

č.účtu:

živnostenský list vydán:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen “zhotovitel“)

uzavírají dle zák. č. 89/2012 Občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

Realizace akce „Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Hedera, Ing. Petr Komínek, 10/2012.

II. Doba a místo provedení díla

Termín realizačních prací:

- 3. 2014 – 30. 05. 2014

Předání díla objednavateli dojde v jeho sídle. Předání a převzetí díla si smluvní strany písemně potvrdí.

III. Cena a plnění

- Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu ve výši:

XXXXXX ,-Kč BEZ 21% DPH

(slovy XXXX korun českých )

XXXXXX,- Kč vč. 21% DPH

(slovy XXXXXX korun českých)

- Zhotovitel bude objednavateli fakturovat práce vždy po vzájemné domluvě, bez ohledu na dokončení ucelené části a to dílčími fakturami (daňovými doklady) na základě objednavatelem odsouhlasených a převzatých prací. Podkladem pro proplacení budou přílohy:

  - soupis provedených prací

  - zjišťovací protokol

  - faktura

- Splatnost účetních dokladů (faktur – daňových dokladů) bude min. 30 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.

IV. Záruční doba a zodpovědnost za vady:

IV.1)	Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě  této smlouvy bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s  technickými normami, které se na provádění díla vztahují, v souladu s příslušnými právními předpisy, a že bude mít vlastnosti pro takové dílo obvyklé, a to po dobu nejméně 24 měsíců ode dne protokolárního předání celého díla.

IV.2)	Zhotovitel se zavazuje bezplatně a neprodleně odstranit vady díla zjištěné v průběhu plnění předmětu díla a po celou záruční dobu, které budou objednatelem reklamovány. O odstranění vady bude učiněn zápis, ve kterém smluvní strany dohodnou způsob a termín jejího odstranění.

IV.3)	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.

IV.4)	Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vad díla.

IV.5)	Zhotovitel se zavazuje vést veškerou komunikaci týkající se předmětu smlouvy pouze s objednatelem.

V. Závěrečná ujednání

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednavateli v době uvedené v č. II. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně a neprodleně odstranit vady díla zjištěné v průběhu plnění předmětu díla a po celou záruční dobu, které budou objednatelem reklamovány. O odstranění vady bude učiněn zápis, ve kterém smluvní strany dohodnou způsob a termín její o odstranění.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do ruky oprávněného zástupce zhotovitele.

- Neodstraní-li dodavatel závady v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění a zároveň mu budou fakturovány práce spojené se zajištěním a odstranění těchto závad třetí osobou.

- Sankce za prodlení s termínem nebo dílčími termíny plnění předmětu zakázky odsouhlasenými zástupci smluvních stran při realizaci zakázky ze strany dodavatele je stanovena na 3 000,- Kč za každý započatý den do doby splnění

- Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti vyplývajících z této smlouvy pro některou ze smluvních stran.

- Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

- Obě smluvní strany se smlouvou naprosto vážně a jistě souhlasí, není jim známa překážka k uzavření této smlouvy o dílo a její obsah jim je jasný, zřetelný a s tímto bezvýhradně  souhlasí. Na základě tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Zákupech							V ………………. dne ……………

Za objednatele :                                                     	Za zhotovitele :

……………………….							…………………………

Ing. Radek Lípa

starosta města

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Oceněný výkaz výměr